杭政储出【2025】106号地块项目钻探劳务

比 选 文 件

2025 年 11 月 18日

根据杭政储出【2025】106号地块项目需要，并依据国家相关法律法规及公司管理规定，现对该项目钻探劳务进行比选，择优选定钻探劳务单位。本项目已具备比选条件，现邀请符合资格要求的申请人参与比选。

1.项目概况与比选范围

1.1 项目名称：杭政储出【2025】106号地块项目钻探劳务

1.2 建设地点：杭州市钱塘区

1.3 项目概况：项目用地面积38629m2，拟建建筑为2幢26层、2幢17层、8幢16层、2幢14层的住宅和配套用房组成。本次布设钻孔119个(初勘孔24个,详勘孔76个)，单孔孔深约 50-65m，预计钻探工作量5641.6米;布设静力触探孔19个，单孔孔深约 45-55m，预计钻探工作量约934.8米。

1.4 比选范围：本项目钻探劳务。

1.5 工期要求：总日历天数约30天。（具体开工日期以发包人通知为准，须满足项目总体进度要求）。

1.6 质量标准：合格并符合国家现行相关质量验收规范标准。

2.最高限价

本次布设钻孔119个(初勘孔24个,详勘孔76个)，单孔孔深约 50-65m，预计钻探工作量5641.6米;布设静力触探孔19个，单孔孔深约 45-55m，预计钻探工作量约934.8米。最高限价220000元。

3.比选申请人资格要求

3.1 基本要求：

①具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照，具有行政管理机关颁发的施工劳务或工程钻探劳务资质。

②申请人须具备安全生产许可证，且在有效期内。

③具有独立承担民事责任的能力。

3.2 财务要求：申请人财务状况良好，具备履行合同所需的资金能力。

3.3 信誉要求：

①申请人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

②申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标。

③在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。

④申请人近三年内无重大质量、安全事故记录和行政处罚记录。

⑤无因拖欠民工工资被主管行政部门责令整改和被起诉。

4.比选文件的获取

4.1 获取时间：2025年11月18日至2025年11月20日每日上午9:00至下午17:30（北京时间）。

4.2 获取地点及方式：请携带公司营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证复印件到浙江省杭州市拱墅区湖墅南路271号307室领取比选文件。

5.比选文件的递交

5.1 递交截止时间（即比选截止时间）：2025年11月21日9时00分（北京时间）。

5.2 递交地点：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路271号307室。

5.3 递交方式：申请人须在截止时间前，将密封完好的申请文件送达指定地点。逾期送达或未送达指定地点的申请文件，比选人不予受理。

6.比选方式及评审办法

6.1 比选方式：本次比选采用经评审的最低报价法。

6.2 评审办法：比选人组建评审小组，对申请文件进行评审，评审程序如下：

（1）报价排序。将报价不高于最高限价的申请文件，按照报价由低到高的顺序排列。

（2）符合性审查。评审小组对申请文件按照比选文件第3条中的各项资格要求进行符合性审查。

（3）符合性审查通过后，对申请文件的报价进行评审，作出合理性评价，并推荐2～3家中选候选人。

资格审查结论

| 审查内容 | 审查结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 资格要求 |  | 审查结论为“符合”或“不符合” |

比选申请单位名称：                        报价：          元

评审小组成员签字：

比选申请文件评审结论

| 评审内容 | 评审结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价 |  | 主要评审报价的合理性，是否与比选文件中的清单、范围相一致，是否低于成本价，评审结论为“合理”、“基本合理”或“不合理” |

其他评审意见：

比选申请单位名称：                        报价：          元

评审小组成员签字：

说明：资格审查未通过的比选申请文件不填写此表

7.联系方式

比选人（发包人）：

地  址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路271号

联系人：彭女士

电  话：15867183711

特别提示：

申请人应认真阅读比选文件的所有条款、条件和要求。未按比选文件要求编制的申请文件可能导致被拒绝。

申请人应对其提供的所有资料的真实性、准确性、完整性负责。如发现弄虚作假，将取消其比选资格或中选资格，并承担相应法律责任。

比选人保留在比选截止时间前修改、澄清或终止比选的权利，并承担通知义务。

无论比选结果如何，申请人自行承担参与比选所发生的一切费用。

比选申请文件目录

| 装订顺序 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件封面 | 复印件盖鲜章 |
| 2 | 比选报价函 | 复印件盖鲜章 |
| 3 | 法定代表人身份证明 | 复印件盖鲜章 |
| 4 | 授权委托书 | 复印件盖鲜章 |
| 5 | 报价表 | 复印件盖鲜章 |
| 6 | 营业执照、劳务资质、安全生产许可证 | 复印件盖鲜章 |
| 备注 ：1.比选申请人负责人姓名保持一致。 2.所有资料原件或复印件必须清晰，不得涂改。 |  |  |

杭政储出【2025】106号地块项目钻探劳务比选

申

请

文

件

比选申请人（盖章）：（公司名称）

法定代表人或授权委托人：（签字）

2025年XX月XX日

一、比选报价函

1.经研究 杭政储出【2025】106号地块项目钻探劳务 比选文件的全部内容，我方就上述任务及相关服务进行报价，根据分析计算，我方愿以（大写）                            元（¥       元）完成本项目规定的所有钻探劳务内容。

2.我方承诺：

一、我司具备独立承担民事责任的能力。

二、我司拥有良好的商业信誉，无不良商业记录。同时，我司建立了健全的财务会计制度，符合国家统一的会计制度的规定。

三、我司具备履行本项目合同所需的设备和专业技术能力。

四、我司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我司所报的单价，已充分考虑了比选文件要求我司应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我司已包含在报价中。

六、若我司中选，除非贵司要求，我司将不主动要求调整合同条款，否则，贵司可以随时取消我司的中选资格。

七、我司承诺不会因贵司对合同范围的调整而产生异议。

八、我司已充分了解比选文件相关要求，对贵司废标条件无异议。

九、若我司中选，我司同意本承诺函及所有比选申请文件作为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

5.在此我方声明：所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

申请人：            （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：       （签字或盖章）

日期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：       ，系               （申请人名称）的法定代表人（职务：      电话：               ）。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件

申请人（盖单位章）：

年    月   日

三、授权委托书

致：比选人

本授权书声明：位于            （公司地址）的               （公司名称）的        （法定代表人姓名）代表本公司授权        （被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司签订 杭政储出【2025】106号地块项目钻探劳务分包 合同，并执行和完成劳务分包合同相关事宜等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

被授权人无转委托权。

授权期限为：    年   月   日起至 劳务分包 合同履行完毕。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人（签字）：           被授权人（签字）：

授权单位名称（盖章）：           联系电话：

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处（正面）

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处（反面）

四、报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻探 | m | 5641.6 |  |  |  |
| 2 | 静探 | m | 934.8 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

申请单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

五、资质、许可等资料

（提供营业执照、资质、安全生产许可证等证照复印件并盖鲜章。）