理县桃坪镇桃坪村桃坪滑坡勘查项目

钻探劳务分包

比

选

采

购

文

件

四川省自然资源勘察设计集团有限公司

2026年1月

第一章、比选采购公告

四川省自然资源勘察设计集团有限公司拟对理县桃坪镇桃坪村桃坪滑坡勘查项目钻探劳务采用比选采购的方式进行采购，比选采购人为四川省自然资源勘察设计集团有限公司。项目资金由业主按照国家相关法规筹集，目前已具备比选采购条件，现对本项目进行公开比选采购。

一、项目概况

1、项目名称：理县桃坪镇桃坪村桃坪滑坡勘查项目，比选采购人有权调整比选范围，并不承担由此引起的任何费用。

2、建设地点：理县桃坪镇桃坪村

3、工作内容及要求：理县地质灾害点回旋钻探，共计10个钻孔，设计孔深20米至60米，预计总进尺400米。钻孔分布在地灾点斜坡，局部需挖机修路、车辆转运、人工搬抬。本项目对钻探工艺及技术的要求极高，取芯率≥85%，需要能分辨地层的层序、成分组成。

4、工期计划：30天

二、报价要求及供应商具备条件

1、本次比选采购采用最高限价报价，限价如下：

（1）双管植物胶回旋钻探320元/米，搬家费1500元/次。

（2）进出场（钻机所在地至施工地）、转运费（孔间距大于200m）另计。

2、报价公司具备条件

(1)具备有效的营业执照，具备有效的钻探劳务资质，

(2)有独立企业法人资格，具有增值税一般纳税人资格；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、按照本招标文件的规定获取了招标文件。

4、本项目不接受联合体投标，必须入自然资源勘察设计集团协作单位库。

三、参加本次比选活动的供应商的信誉要求

参与比选人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。申请人信誉良好，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标，在递交比选文件截止之日前未被纳入“信用中国”网站及“信用中国”网站的 “失信被执行人名单”。

四、比选文件获取方式、地点、时间

1、比选文件自2026年1月13日至2026年1月15日（北京时间，下同）采用以下方式获取：

获取方式：本次比选文件在四川省自然资源勘察设计集团有限公司官方网站(http://www.yksjjt.com/)上发布，参与人员下载获取比选采购文件资料。

2、本次比选不提供邮购比选文件服务。

五、比选文件的递交

1、比选文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年 1月15日17时00分，参与人将报价资料盖章后送至成都市成华区崔家店路75号1号楼6楼605室或扫描件发送至电子邮箱252434526@qq.com。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、比选开标时间为2026年1月16日10时30分。

六、比选方式

本次比选活动将采用最低价方法评审。

最低价法：以价格为主要因素确定分包供应商，即在全部满足比选文件实质性要求前提下，根据各家盖鲜章的报价单（报价包含但不限于运费、辅材、税金、管理费等），确认最低价单位为中选供应商。

七、联系方式

比选人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

地 址 ：成都市成华区崔家店路75号1号楼6楼605室

联系人：张先生

电  话：18200522863

比选人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司（公章）

2026年1月13日

第二章、比选清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双管植物胶回旋钻探 | 米 | 400 | 320 |  | 此费用包含施工现场用水、用电、场地平整、简易排水、简易道路施工、安全文明施工标示标牌制作、安全文明施工施工环境卫生费、管理费及税费等费用。 |
| 2 | 搬家（孔间距大于200m） | 次 | 5 | 1500 |  |  |

附件

比选报价单

四川省自然资源勘察设计集团有限公司：

1、我方已仔细研究了理县2025年5处地质灾害治理工程勘查设计的劳务分包内容，明确了本项目的最高限价，具体报价详见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双管植物胶回旋钻探 | 米 | 400 | 320 |  | 此费用包含施工现场用水、用电、场地平整、简易排水、简易道路施工、安全文明施工标示标牌制作、安全文明施工施工环境卫生费、管理费及税费等费用。 |
| 2 | 搬家（孔间距大于200m） | 次 | 5 | 1500 |  |  |

2、工程质量达到优良。

3、工期满足比选人要求。

4、我方严格遵守贵单位的安全管理规定，落实各项管理措施和责任，搞好安全生产。

5、报价人提交材料：(1)有效的营业执照；(2)有效的钻探劳务资质；(3)授权委托书；（4）报价单。

参选人：                  （盖章）

年    月    日

一、比选申请函

致                 （比选单位名称）:

我方已仔细研究了          比选采购文件的全部内容，并承诺在比选采购有效期内不修改、撤销报价申请文件， 一旦我方中标，我方保证按规定进度要求完成相关工作。

参选人： ( 盖单位章 )

法定代表人或其委托代理人：     ( 签字 )

地 址：

电话：

日期：  年   月    日

二、法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：       性别：  年龄：   职务：      系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选人：       （盖单位章）

日  期：    年    月    日

三、授权委托书

本人         （姓名）系        （参选人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

参选人：           （盖单位章）

法定代表人：          （盖章或签字）

委托代理人：             （签字）

联系电话：         （移动电话）

日    期：    年    月    日